WebDAV сервер и клиент для maemo

Введение

WebDAV универсальный протокол, предназначенный для организации доступа к файлам поверх протокола HTTP. Его использование представляется перспективным для организации обмена файлами между мобильными устройствами и совместной работы их хозяев. При этом получается гибкая и расширеямая замена базовым протоколам передачи файлов(например встроенному в bluetooth). Вычислительная мощьность и функциональность ОС современных смартфонов позволяет запускать на них легковесные сетевые серверы. Таким образом открываются широкие перспективы для создания инфраструктуры, обеспечивающей совместную работу и доступ к файлам, на основе самих смартфонов и образуемых ими динамических сетей. Такие средства могут найти применение например при проведении спонтанных совещаний, организации работы мобильных комманд, просто для отдельных людей, желающих держать некоторый набор опубликованных документов в своей локации. Ключевым моментом в таких сценариях является простота публикации файлов и простота доступа к ним. Первое должно быть обеспечено разработкой простых и дружественных утилит для кофигурации сервера. Второе обеспечивается с одной стороны самим протоколом(доступ возможен и через любой браузер), с другой разработкой соответсвующих специализированных утилит для удалённой работы с файлами.

Цели проекта

Краткосрочные

Создать или портировать на платформу Maemo легковесный WebDAV-сервер.

Создать простой, дружественный интерфейс для настройки сервера и доступа к файлам.

Создать простой, дружественный WebDAV клиент для платформы Maemo.

Долгосрочные

Оценить востребованность средств организации совместного доступа к файлам на мобильных платформах.

Разработать методы использования и конкретные сценарии применения таких средств.

Создать прототипы ПО, реализующего подходы, найденные в предыдущем пункте.

План

Обзор существующих серверных реализаций WebDAV и клиентских библиотек. Оценка их пригодности для использования на Maemo. Ноябрь 2008

Портирование WebDAV-сервера на платформу Maemo. Декабрь 2008

Разработка интерфейса для настройки сервера. Январь-Февраль 2008

Создание WebDAV-клиента для Maemo. Февраль-Май 2008

Публикация разработанного ПО. Оценка полученных результатов. Решение о дальнейшем развитии проекта. Лето 2008

Требуемое железо

Nokia 80XX * 2

Английский вариант

Введение

WebDAV is universal protocol intended for providing file access over HTTP protocol. Its usage looks perspective for organizing file sharing between mobile devices and collaboration between their owners. heeeeelppp!!! При этом получается гибкая и расширеямая замена базовым протоколам передачи файлов(например встроенному в bluetooth). Вычислительная мощьность и функциональность ОС современных смартфонов позволяет запускать на них легковесные сетевые серверы. Таким образом открываются широкие перспективы для создания инфраструктуры, обеспечивающей совместную работу и доступ к файлам, на основе самих смартфонов и образуемых ими динамических сетей. Такие средства могут найти применение например при проведении спонтанных совещаний, организации работы мобильных комманд, просто для отдельных людей, желающих держать некоторый набор опубликованных документов в своей локации. Ключевым моментом в таких сценариях является простота публикации файлов и простота доступа к ним. Первое должно быть обеспечено разработкой простых и дружественных утилит для кофигурации сервера. Второе обеспечивается с одной стороны самим протоколом(доступ возможен и через любой браузер), с другой разработкой соответсвующих специализированных утилит для удалённой работы с файлами.

Project goals

Short-term

Create or port lightweight WebDAV server to Maemo platform.

Create simple, user-friendly GUI for server customizing and setting file sharing options.

Create simple, user-friendly WebDAV client for Maemo.

Long-term

Evaluate file sharing software facilities demand on mobile platforms.

Develop applying methods and usage scenarios for those software facilities.

Develop software prototypes, implements methods and scenarios from previous point.

Timeline

Review existing WebDAV-servers and client-side libraries. November, 2008

Porting WebDAV server to Maemo platform. December, 2008

Development GUI for server customizing. January-February, 2009

Development WebDAV client for Maemo. February-May, 2009

Developed software publication. Making decision about further project advancing. Summer, 2009