# Development Case
использовать шаблон рупа, кучу не нагромождать
### Артефакты
Какие вещи мы будем создавать в ходе проекта
#### Предначальный этап
- Development Case (вариант разработки) Шаблон. Служит для приспособления RUP к нашим нуждам
  - Role Map (карта ролей) - определяет ответственность каждого из участников
  - Artifact Table (таблица артефактов) - определяет, какие артефакты будут создаваться или модифицироваться на каждом из этапов
- Iteration Plan (план итераций)
- Wiki - вики-странички с описаниями технических деталей работы с инструментарием, объявления и пр.
- Vision Mindmaps (интеллект-карты) - три интеллект-карты, предваряющие наш Vision. Интеллект карты будут использоваться в ходе всего проекта.
#### Inception
Намечается путь. Какой продукт нужен заказчику? Можем ли мы его сделать?
- Vision (видение/представление о продукте)
- Use Case Model (модель вариантов использования/прецедентов)
- Risk List (Первоначальный список рисков)
- Programming Standard (Правила программирования) - берём из НИЦа
- Glossary (словарь терминов/глоссарий). Лежит тут
- UI Prototype Draft(черновой прототип пользовательского интерфейса)
- Supplementary Specification (дополнительная спецификация)
- Project Plan (Общий план проекта)
- Iteration Plan (подробный план следующей итерации)
#### Elaboration
Детализируются требования, создаётся основа
- UI Prototype (утвержденный прототип пользовательского интерфейса)
- Test Plan (план тестирования)
- Tests (тесты)
#### Construction
#### Transition