Development Case

использовать шаблон рупа, кучу не нагромождать

Артефакты

Какие вещи мы будем создавать в ходе проекта

Предначальный этап

Development Case (вариант разработки) Шаблон. Служит для приспособления RUP к нашим нуждам

Role Map (карта ролей) - определяет ответственность каждого из участников

Artifact Table (таблица артефактов) - определяет, какие артефакты будут создаваться или модифицироваться на каждом из этапов

Iteration Plan (план итераций)

Wiki - вики-странички с описаниями технических деталей работы с инструментарием, объявления и пр.

Vision Mindmaps (интеллект-карты) - три интеллект-карты, предваряющие наш Vision. Интеллект карты будут использоваться в ходе всего проекта.

Inception

Намечается путь. Какой продукт нужен заказчику? Можем ли мы его сделать?

Vision (видение/представление о продукте)

Use Case Model (модель вариантов использования/прецедентов)

Risk List (Первоначальный список рисков)

Programming Standard (Правила программирования) - берём из НИЦа

Glossary (словарь терминов/глоссарий). Лежит тут

UI Prototype Draft(черновой прототип пользовательского интерфейса)

Supplementary Specification (дополнительная спецификация)

Project Plan (Общий план проекта)

Iteration Plan (подробный план следующей итерации)

Elaboration

Детализируются требования, создаётся основа

UI Prototype (утвержденный прототип пользовательского интерфейса)

Test Plan (план тестирования)

Tests (тесты)

Construction

Transition