Phase Plan

Данный план пишется для версии. которая будет испытываться в новгородском лагере.
Не уверен, что план пишут так. Не уверен в реалистичности этого плана.
Основная дата 9 августа - оттестированная и установленный на XO программма.
Набросок плана:

1 июля - выбраны все средства разработки, написаны пробные программы к ним

10 июля - уточнена большая часть требований, написана и оттестирована первая работающая версия

16 июля написаны пробные онтологии, подобраны картинки и пр.

25 июля - реализован прецедент “представляет знания на холсте”. Оттестировано.

5 августа - реализован прецедент “общается с системой”.

9 августа - написана и оттестирована версия, реализующая оба прецедента