Risk List

Ранг риска	Описание	Как минимизировать
1	Для выбранного ЯП средства обработки онтологий будут недостаточно совершенны. Придётся дописывать большие куски или спешно переходить на другой ЯП
2	Программа не подойдет представителям OLPC по системным требованиям	постоянно испытывать программу на реальном XO. Следить за размером дистрибутива.
3	Пользователи-дети сочтут программу скучной	Привлекать детей к процессу выбора картинок, использовать поменьше терминов и, вообще, текста
1	Разработчики не успеют освоить программирование на выбранном ЯП и использование выбранных библиотек	Остерегаться сложных ЯП и библиотек без документации, не изучать одну и ту же вещь независимо, а обучать друг друга