Созданные артефакты

Inception

Дисциплина “Требования”

Development Case - активно создаётся

Vision - создаётся

набросок Use-case модели - создан (первый вариант системы)

Use Case к новгородскому лагерю

глоссарий - создаётся

Прототип UI - создан

Дисциплина “Управление проектом”

Phase Plan - уточняется

План итерации - уточняется

Непонятно, в какой дисциплине

Аннотация для рассылки - создана, отослана

Elaboration

* НИРСЫ на дипломы - не понятно, наверное, делаются

Construction

Transition

МЫ СЕЙЧАС НА ЭТАПЕ INCEPTION, 2й итерации

до вехи Lifecycle Objective Milestone не хватает

phase plan (большой, для всех итераций)

подробного плана первой итерации

формального Development case

рисков

тест-плана и тест-кейсов

ну и конечно, мы пока не можем решить, нужен ли нам RUP.