Встреча 18.04.08

Цели

собрать информацию для составления Development Case (на предыдущей встрече мы решили, что будем применять RUP)

Определить все наши сроки (OLPC, GSoC, Новгород, дипломы, конференции)

Решить, какой деятельностью мы будем заниматься, а какой нет

Составить карту ролей

Составить карту инструментальных средств. Рассказать, как пользоваться этими средствами

Согласовать список создаваемых артефактов

Создать черновик графика нашей активности в проекте

Обзор незнаний

Обсудить варианты использования. Добавить/удалить/конкретизировать

Сформулировать черновик Vision

Результаты

Участники Ира, Юра, Кирилл

Никакие артефакты не созданы

Выяснили наши мотивы:

Ира - диплом

Юра - опыт в проектировании/реализации какой-либо системы управления знаниями, опыт RUP'a

Нашли проблемы:

Юра - не знает, для кого предназначен продукт, в чём нуждается заказчик, есть ли что-либо готовое

Юра - не знает моделей представления знаний, путает их с формами визуализации

Ира - имеет мало внутренних мотивов и не может сформулировать имеющиеся

Приняли решения:

Юра - формулировать требования срочно!!!

Ира - разобраться с мотивами и тем что хочет сделать (хотя бы для диплома)