# Встреча 22.04.08
## Цели
- Обсудить Vision проекта, продумать предложения и критику
- Оповестить всех о назначенных заданиях
- Расставить приоритеты в инструментарии
## Итоги
- Юра - изложил своё понимание задачи. Vision будет написан к следующему собранию и окончательно согласован. Пока нет резких возражений. Катя - замечания о целостности продукта. Обдумать: нужно ли пользователю средство, позволяющее выражать знания на разных уровнях формализма? Подумать о возможностях перехода между уровнями как в сторону уменьшения формализма, так и в сторону увеличения.
- Нет единого мнения об инструментарии. Важный вопрос - использование Java. Разбирается Катя. Есть задача в JIRA.
- Ира - принимает участие в написании кода.
- Ира - изучает методы представления знаний на разных уровнях наглядности. Обязательно в четверг точнее сформулировать задачу, составить страницу в вики, установить сроки, принести Ире манускрипты 80х-90х. Риск: Ира и английский язык. При возникновении вопросов - просить помочь Юру.
- Заключение о том, что сейчас можно наметить основные вехи проекта. Для всех: заполнить все сроки в вики. Юре: Phase Plan к пятнице.