Встреча 18 июля

Состав участников — kuv, inp, bea + kin (удалённо)

Сделано

Перепроектирован UI. Необходимо переделать UI Prototype.

Спроектирован интерфейс взаимодействия Swing-UI и JenaAPI (промежуточный слой – назовём его OntInfoProvider). Выложить диаграмму

Запланировали: кто, когда и чем занимается до понедельника.

Назначили задачки друг другу.

kuv – ищет библиотеку графов/думает, как рисовать графы без библиотеки, пишет OntInfoProvider

bea – разбирается с виджетной частью свинга

inp – копается в спецификации OWL на предмет внедрения ссылок на картинки, пишет OntInfoProvider

kin – пишет ммапку со структурой онтологии, затем пишет онтологию.