# Встреча 14 июля
## Сделали
- Разработчики познакомились с проектом.
- Согласовали наши цели и интересы.
- Сообщено об используемом инструментарии
  - Java, Jena, ARQ (если понадобится), Swing
  - Взаимодействие - вики, жира
  - IDE - не выбрана. Желателен GUI-Builder
- Внесли необходимые изменения в концепцию продукта
  - Ребенок лишь наносит на холст объекты. Связи между ними должны чертиться автоматически.
  - Т.О. Metamind - это продукт познания связей между объектами
- Начали определять процесс внутри группы
  - Практика парного программирования из XP
  - Применение артефактов RUP с целью понимания задач и последовательности их решения
- Сделали набросок общей архитектуры проекта
- Нашли ошибки в архитектуре UC1
- Сформулировали список задач
- Сформулировали список проблемных вопросов