# FAQ
Здесь задаются любые вопросы, имеющие хоть какое-либо отношение к Metamind.
Тут можно узнавать ответы технические и концептуальные вопросы, а также выражать свое неудовольствие по поводу чего бы то ни было.

С учетом требований обстановки ННовгорода, как располагаются приоритеты возможностей программы?
Возможность	Приоритет
Возможность добавления заметки к картинке на холсте	2
Поддержка форматирования в поле заметки к картинке на холсте	10
Возможность загрузки новых картинок на холст	2
Возможность создания новых типов связей между картинками	4
Возможность сохранения объектов на холсте	1
Поддержка логического вывода для объектов хоста	3

Как происходит вывод по онтологиям?
Вывод осуществляется по графу аксиом онтологии. Наилучшим образом это описано в мануале по поддержке вывода в Jena.
Что такое семантический поиск?
Текущее понимание - это поиск, использующий вывод.
Можно ли научиться RUP в этом проекте?
Можно. При наличии людей, жаждущих разрабатывать в соответствии с процессом.
- Какова целевая аудитория? Возраст?
- Как подключить javadoc к jena?
жавадок находится по адресу Jena-2.5.6/doc/javadoc . Соответсвенно, надо найти в PackageExplorer раздел Referenced Libraries, там выбрать jena.jar→Properties. Вкладка Javadoc Location
Где написано по-человечьи, как работать с картинкам в Java?
например, есть книжка Ян.Ф.Дарвин Java Сборник рецептов.
## Я сегодня многое понял...
- нас сильно тормозит подготовка среды.
  - не уделили один день на обучение пользованию Eclipse, а это бы сильно помогло
  - Очень долго ставили инфраструктуру inp
  - в середине проекта обнаружили конфликты в используемых кодировках
- нет привычки устраивать регулярные собрания. Взаимодействие хромает.
- не знаю, что делать со сроками. Не получилось составить достаточно точный план.
- проблемы с программированием – часто не тестируем код перед коммитом.
- моделей нет, непонятно, что и как устоено. Под конец начался полный Google Summer Of Shitcode
- проблемы с концепцией. Определили сроки очень рано, а на вики к первому заказчику (Лагерь OLPC) заглянули за десять дне до сдачи. Не было видно ориентации на потребности заказчика.
- мотивации очень мало. Не ясно, почему это вдруг надо управиться в срок.
  - мотивация “научиться делать штуки с онтологическими движками”, “научиться <здесь ваш текст>” – слаба, ибо не помогает справляться в срок.
  - мотивация “сделать классную программу, чтобы показать ее в Новгороде” – слаба, потому что мы не знаем, что это за люди в Новгороде, нужна ли им эта программа и, наконец, насколько полезен для нас будет успех
  - альтруистические мотивации – отметаются сразу